阿克苏智汇人才服务有限公司

电子签名设备采购项目信息安全管理计划

文件编号：ZHRC-06-14

| 编制部门:人力部 | 编制时间:2025.06.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.06.10 |
| 批准人:任鸿 | 审批时间:2025.06.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.06.10 | V1.0 | 新建 | 任鸿 |

目录

阿克苏智汇人才服务有限公司	1

人员工作交接管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

1.4. 岗位职责	4

2. 引用依据	4

3. 定义与术语	4

4. 管理内容与要求	4

5. 附则	4

6. 附件	4

7. 记录	4

安全目标与原则

为确保本项目中涉及的移动CA数字证书、医护人员及患者敏感信息、电子签名凭证等核心资产的安全性、机密性、完整性和可用性，特制定本计划。本计划遵循以下原则：

合规性原则： 严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及卫生健康行业相关数据安全规定。

最小权限原则： 仅授予用户和系统执行任务所必需的最小权限。

纵深防御原则： 采用多层次、多技术手段的安全防护措施。

责任到人原则： 明确甲方、乙方及各岗位人员在安全管理中的职责。

信息安全角色与职责

表2-1 安全信息职责表

| 角色 | 所属单位 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 甲方安全负责人 | 阿克苏云上数字集团 | 1. 负责审核与批准本计划； 2. 监督乙方安全活动执行情况； 3. 接收并处理重大安全事件报告。 |
| 乙方运维项目经理 | 阿克苏智汇人才 | 1. 作为项目安全第一责任人，确保本计划全面落地； 2. 负责乙方项目组成员的安全意识教育； 3. 向甲方定期汇报安全状况。 |
| 乙方运维工程师 | 阿克苏智汇人才 | 1. 负责安全技术措施的实施与维护，包括系统访问控制、日志审计等； 2. 领导安全事件的技术应急响应与处置。 3 负责系统日常安全运维，包括漏洞扫描、补丁管理等； 4. 管理用户账户与权限。 |

核心资产与安全措施

表3-1 核心资产安全措施

| 核心资产 | 描述 | 主要安全控制措施 |
| --- | --- | --- |
| CA数字证书私钥 | 存储在签名验签服务器硬件密码模块中 | 1. 使用符合国家密码管理局要求的硬件密码机进行保护； 2. 严格的物理和逻辑访问控制，禁止未经授权的访问。 |
| 医人员/患者个人信息 | 姓名、身份证号、手机号等 | 1. 数据传输全程采用TLS 1.2及以上协议加密； 2. 敏感信息在数据库中使用高强度算法（如AES-256）进行加密存储； 3. 严格的访问控制与审计日志，记录所有数据访问行为。 |
| 电子签名法律文件 | 处方、病历、同意书等签名后的PDF文件 | 1. 使用符合《电子签名法》要求的数字签名与可信时间戳（合同附件第8、9、10项）； 2. 签名后的文件归档存储，确保不可篡改、可司法取证。 |
| 系统源代码与文档 | 乙方交付的软件系统及相关技术文档 | 1. 乙方承诺不侵犯第三方知识产权（合同1.6.2.15条）； 2. 项目新成果知识产权归甲方所有（合同1.6.2.14条），源码及相关文档应在验收时完整移交甲方并保密。 |

运维安全与事件响应

安全运维要求

- 系统变更：任何系统升级、配置变更必须提前7个工作日书面通知甲方，并获得书面同意后方可实施（依据合同1.6.2.3条）。

- 漏洞管理：乙方承诺每季度进行一次系统性安全漏洞扫描与评估，并及时修复中高危漏洞。

- 日志审计：系统应记录用户登录、认证、签名、数据访问等所有关键操作日志，并保留不少于180天，以满足审计和取证需要。

安全事件响应

- 响应目标：严格遵守合同SLA，保证10分钟内响应，30分钟内派工程师到达现场，2小时内解决故障。

- 响应流程：

- 发现与报告：任何安全事件需立即报告双方项目经理。

- 分析与抑制：乙方技术团队分析事件原因，并采取隔离、下线等措施防止影响扩大。

- 恢复与报告：清除威胁、恢复系统后，乙方需在3个工作日内向甲方提交《安全事件报告》，内容包括事件原因、影响范围、处置过程及改进措施。

培训与意识

- 培训对象：甲方系统管理员、关键业务操作人员。

- 培训内容：系统安全配置、密码策略、数据备份与恢复、安全事件识别与上报流程。

- 培训频次：项目上线前进行一次集中培训，之后每半年进行一次安全意识 refresher training。

符合性检查与审计

乙方有义务每半年进行一次安全自评估，并向甲方提交报告。

甲方有权在提前通知的情况下，对乙方的安全控制措施执行情况进行现场或远程审计，乙方应予配合。

所有安全活动均应保留记录，作为项目验收和运维期考核的依据。