阿克苏智汇人才服务有限公司

电子签名设备采购项目信息安全管理计划

文件编号：ZHRC-06-15

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.10.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.10.30 |
| 批准人:任鸿 | 审批时间:2025.10.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.30 | V1.0 | 新建 | 任鸿 |

目录

阿克苏智汇人才服务有限公司	1

人员工作交接管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

1.4. 岗位职责	4

2. 引用依据	4

3. 定义与术语	4

4. 管理内容与要求	4

5. 附则	4

6. 附件	4

7. 记录	4

报告摘要

截止2025年10月底电子签名系统整体运行稳定，未发生重大信息安全事件。所有运维活动均严格遵循合同SLA要求及双方确认的《信息安全管理计划》。本报告旨在系统性地汇报安全运维工作的执行情况、关键指标达成度及后续改进计划。

安全运维活动总结

日常监控与巡检

对签名验签服务器、时间戳服务器及核心交换系统进行了7x24小时不间断监控。

按计划执行了每周一次的系统健康性检查，包括CPU、内存、磁盘及网络连接状态，所有检查结果均正常。

系统漏洞与补丁管理

于5月15日完成了一次全面的系统漏洞扫描，发现并修复中危漏洞2个，均已在内网测试环境验证后于业务低峰期部署，未对业务造成影响。

所有补丁更新活动均提前7日向甲方提交了书面变更申请，并获批准后实施。（依据：合同1.6.2.3条）

安全日志审计与分析

按计划对系统关键日志（用户登录、实名认证、数字签名操作、管理员操作）进行了审计。

审计结论： 未发现异常操作或恶意行为，所有关键操作均可追溯。（依据：合同附件中“日志管理”功能要求）

服务级别协议（SLA）符合性分析

截止10月底共处理服务请求 18次，全部满足合同约定的SLA要求。

表3-1 服务要求表

| 服务类型 | 发生次数 | 合同SLA要求 | 响应速度 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通事件处理 | 15次 | 2小时内 | 平均1.5小时 | 100% |
| 紧急故障响应 | 3次 | 10分钟响应 30分钟到场 2小时解决 | 平均响应8分钟 平均到场25分钟 平均解决1.5小时 | 100% |

安全事件处理报告

截止2025年10月发生零起重大安全事件。处理的3起紧急故障均为因网络波动导致的系统连接超时，经技术干预后迅速恢复，未对数据完整性及业务连续性造成影响。详细处理记录已录入统一的《运维服务单》备查。

配置管理与变更记录

共执行2次受控变更：

变更内容：更新数据库安全补丁。

变更时间：2025年5月20日 02:00

影响评估：无影响。

批准人：甲方项目经理。

变更内容：优化电子签名前置交换系统的负载均衡配置。

变更时间：2025年6月10日 01:00

影响评估：系统性能提升，期间服务无中断。

批准人：甲方项目经理。

合规性检查与审计准备

已完成系统自评估，确认系统功能与招标文件、投标文件及合同清单内容一致，无负偏离。

已准备就绪所有运维记录（包括服务单、变更记录、巡检日志），随时接受甲方或第三方审计。

待改进项与后续计划

待改进项

巡检中发现一台智能电子签名屏的系统版本较旧，存在潜在兼容性风险。

后续计划

拟定于后期，为该设备安排一次固件升级，升级方案将提前一周提交甲方审核。

计划在下一周期内，为甲方运维团队提供一次针对性的故障应急演练培训。